**Pressemitteilung 20/2022**

München, den 20. Mai 2022

**B 13: Deckensanierung zwischen der Anschlussstelle Neuherberg und der Staatsstraße 2053 (Kreuzstraße) im Zeitplan, ab Montag Sperrung der Richtungsfahrbahn nach Süden**

Die Arbeiten für die Sanierung der Fahrbahndecke an der B 13 zwischen der A 99-Anschlussstelle Neuherberg und der Staatsstraße 2053 (Kreuzstraße) liegen im Zeitplan. Am Samstag, 21. Mai 2022, finden die letzten Arbeiten an der Richtungsfahrbahn Richtung Norden statt. Im Laufe des Samstags und am Sonntag sind beide Fahrtrichtungen für den Verkehr geöffnet.

Ab Montagfrüh, 23. Mai, ist dann die westliche Richtungsfahrbahn der B 13 nach Süden ab dem Gewerbegebiet südlich der Kreuzstraße bis zur A 99-Anschlusstelle Neuherberg voraussichtlich bis Pfingsten gesperrt. Die Umleitungsstrecke führt ab der Kreuzung Kreuzstraße über die St 2053 nach Lustheim und weiter in Richtung Süden bis zur Anschlussstelle Neuherberg. Die Zufahrt zum Gewerbegebiet Garching-Hochbrück ist über die B 471 immer möglich.

**Ansprechpartner für die Presse**Thomas Jakob, [thomas.jakob@stbafs.bayern.de](mailto:thomas.jakob@stbafs.bayern.de), Tel. 08161/932-2020